Tirsdag 9. december 2025 kl. 17.00 – 20.00 i klubhuset

Deltagere:

Finn Lund Andersen

Kim Bjerre

Jesper Meto

Martin Eskesen

Jacob Norby

Solveig Madsen

Bo Telen Andersen

Gitte Brøgger

(Beslutningsreferat godkendes ved udsendelse til mødedeltagerne efterfølgende og underskrives til arkiv på det efterfølgende bestyrelsesmøde).

Materiale der skal gennemgås fremsendes senest søndag.

Agenda:

| Pkt. |  |
| --- | --- |
| 1 | Godkendelse af agenda og referat |
|  | Der var ingen kommentarer til referatet, men Gitte ønskede punktet om budget 2026 flyttet ned som sidste punkt på dagens agenda. |
| 2 | 18 hullers banen |
|  | Chef greenkeeper Kim Johnsen deltog under dette punkt. Inden mødet have Kim udsendt materiale vedr. følgende tre temaer: Banens pleje og stand, Bunker renovering og Masterplan implementering. På mødet gennemgik Kim en række faktuelle forhold omkring banens pleje og stand, herunder konkrete ugeplaner for greenkeepernes arbejde. Der var forståelse i bestyrelsen for, at løbende projekter omkring lynskure, nye skilte, ny boldautomat samt naturligvis hele arbejdet med growing-in af det nye træningsområde, samt extraarbejdet omkring bekæmpelse af dollar spots har medført betydelige ekstraordinære opgaver for teamet i 2025. Bestyrelsens ønske til sæson 2026 er, at Kim og hans team forsøger at sikre en højere og mere ensartet kvalitet at banen – både i løbet af de enkelte uger, men også hen over hele sæsonen. Kim tilkendegav at dette ville være muligt, alene af den grund at vi ikke står overfor et stort arbejde med growing-in på træningsområdet. I tilknytning til det videre arbejde med Masterplanen realisering, havde vi dels modtager tilbud fra Nelson & Vecchio, dels havde vi modtaget er revideret oplæg fra Elite Golf Construction. Samlet set kan det konstateres at det forestående anlægsarbejde og hertil hørende materialeomkostninger er dyrere end forventet. Bestyrelsen er fortsat af den opfattelse, at søen ved hul 13 skal udvides, da dette kan afhjælpe hele vandingssituationen på banen. Herudover prioriteres hullerne på for-ni, som ikke berøres af en kommende vejforlægning . Det blev besluttet, at Kim Johnsen, Jesper og Finn arbejder videre med de indkomne tilbud. Og arbejdet i 2026 skal gennemføres indenfor den økonomiske ramme, som vi kan disponere over indenfor det nuværende kommunekreditlån. Situationen omkring bunkers blev drøftet igen. Bestyrelsen genbesøgte beslutningen fra seneste møde, og på baggrund af en prioritering af hensynet til banens samlede stand besluttede bestyrelsen, at målet for 2026 er at løfte bund niveauet for udvalgte af banens green bunkers, og at dette sker under hensyntagen til det arbejde med at realisere Masterplanen, der forventes igangsat i 2026. |
| 3 | Driftsmæssig status |
|  | Martin informerede om følgende: - Peter Agerbos sygemelding, og vi har fundet en gode midlertidige administrative løsninger - Justering af junior kontingent - Samarbejdet med ØGR fortsætter som planlagt i 2026 |
| 4 | Budget 2026 |
|  | Gitte præsenterede første udkast tïl budget 2026. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med dette udkast, og følgende blev aftalt: - Jesper gennemgår og kommer med justeringer vedr. banedrift - Solveig gennemgår og kommer med justeringer vedr. klubhus og det sportslige område - Finn gennemgår og kommer med justeringer vedr. omsætning. Herudover havde Gitte fremhævet en række udeståender ift budget 2026, som vi skal have afklaret og drøftet i det fortsatte arbejde med budget 2026. Det blev aftalt, at næste version af budget 2026 drøftes på det kommende bestyrelsesmøde primo januar 2026. |
| 5 | Strategiske projekter |
|  | Solveig informerede om, at projektet omkring vores nye overdækkede drivíng range, som er gennemført med støtte fra Århus kommunes Anlægspulje, nu er afsluttet. Projektet er gennemført indenfor den aftalte tidsplan og budgettet er overholdt, hvilket har betydet at vi har fået udbetalt det maksimale tilskud på 2 mio kr. Bestyrelsen udtrykte stor tak for det store arbejde, der er udført i tilknytning til dette projekt. Og dette både fra frivillige i AGC, ansatte mfl. Det andet store projekt i 2025 omkring hele træningsområdet, som gennemføres sammen med Salling Fonden, kan først formelt set afsluttes efter at vi har udarbejdet årsregnskabet, da der er nogle moms spørgsmål, der skal afklares. |
| 6 | Mellemrum i Skoven |
|  | Samarbejdet med vores nye restauratør er kommet godt i gang, og vi har følgende tiltag som vi pt arbejder på: - Ny grill løsning inde i køkkenet - Forbedring af ventilationsanlægget i køkkenet - Ny gulvbelægning i restauranten. Solveig og Jacob har modtaget tilbud på ovennævnte, og vi arbejder videre med alle tre dele, da dette kan indeholdes i vores budget. |
| 7 | Medlemsmøder |
|  | Jesper og Finn havde udsendt oplæg, som blev drøftet. Der var opbakning til, at vi afholder medlemsmøder i løbet af januar2026 med fokus på følgende: - Bestyrelsen status over arbejdet med Masterplanen - Oplæg til det videre arbejde med at realisere Masterplanen - Mulighed for at medlemmer, sponsorer, Erhvervsklub m fl.kan bidrage økonomisk til Masterplanes realisering |
| 9 | Eventuelt |
|  | Næste Bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag den 07.01 kl. 19.00 |